邀标公告

项目名称：重庆市涪陵区人民医院原污水处理站加固工程

邀标范围：涪陵区人民医院原污水处理站加固

项目概况：参考施工图、工程量清单，结合报名单位现场实地踏勘

最高限价：5.6万元人民币（大写伍万陆仟元整）

资质要求：具备建筑装饰装修工程施工三级及其以上资质

报名时间：2019年6月20日上午8时至6月24日下午15时30分（6月24日15时30分开始资格审查并开标）止；报名时需提供加盖报名单位公章的介绍信或法人授权书原件，查验项目联系人本人身份证原件（收复印件）。

投标保证金：报名时应向甲方提交投标保证金1000元，甲方发出中标通知书后1个工作日内退还未中标单位投标保证金，中标单位在收到中标通知书后3个工作日内，向甲方提交履约保证金（中标总价的5%）并与甲方签订施工合同后2个工作日内退还全部投标保证金。

现场踏勘时间：2019年6月21日9时至12时

报名地点：涪陵区黎明路转盘  涪陵区人民医院基建科

联系人： 熊先生  联系电话：13658262966

中标条件：

1.满足我院门户网站上邀标公告中的资质要求。

2.报价最低（递交报价时需密封并加盖投标单位公章）。

3.所有投标人均视为按照邀标公告要求进行了现场踏勘，其报价视为包含了原污水处理站加固工程全部内容。

4.承诺完全响应并严格执行本邀标公告附件中施工图、工程量清单及施工合同内容。

附件：

施工图

工程量清单

施工合同：

重庆市涪陵区人民医院

原污水处理站加固工程施工合同

甲方:重庆市涪陵区人民医院

乙方:

依照《中华人民共和国协议法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就重庆市涪陵区人民医院原污水处理站加固工程相关内容友好协商一致，达成如下协议。

一、工程名称：重庆市涪陵区人民医院原污水处理站加固工程

二、工程地点:涪陵区民康巷6号

三、工程范围和内容：详见工程量清单

四、工程造价：人民币    元（大写：            ），含预埋沉降观察标记及沉降观察检测费20000元和安全文明施工费1800元。

五、工期：60日历天。2019年6月27日-8月25日

六、承包方式：总价包干。

七、施工安全：

1. 乙方应严格按施工质量验收规范和施工安全标准编制施工方案，严格按施工方案组织施工，采取严格的安全防护措施，杜绝事故隐患；

2.如乙方未按照有关要求采取安全措施，发现一次扣履约保证金10%，如连续发现三次，甲方有权终止施工合同并扣完全部履约保证金，同时追究乙方由此给甲方带来的一切损失；

3.由乙方施工造成的一切安全事故（含第三方事故）均由乙方承担全部责任。

八、签订施工合同、开工及违约责任：

1.甲方在开标结束后2个工作日内向乙方发出本工程中标通知书；

2.乙方收到中标通知书后3个工作日内向甲方提交履约保证金（中标价的5%）并同时与甲方签订施工合同，否则视为自动放弃，甲方将没收全部乙方投标保证金；

3.双方签订施工合同后3个工作日内，乙方必须进场，延迟一天扣履约保证金的10%，以此类推，如乙方7个工作日内仍未进场，甲方将扣完乙方全部履约保证金并终止施工合同，同时追究乙方由此给甲方带来的一切损失；

九、工程价款支付方式：工程竣工后，经甲方、乙方及本工程设计单位联合验收合格后5个工作日内，一次性支付全部工程款，同时退还剩余履约保证金。

十、本协议壹式伍份：甲方叁份，乙方贰份，具有同等的法律效力。本协议签字盖章后生效，至工程竣工及价款结清后终止。

甲方（签章）：               乙方（签章）：

重庆市涪陵区人民医院

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

联系电话：                   联系电话：

开户银行：

账号

年  月  日